# Codex总任务书：部署 Jovi Automation V1.0

Jovi Automation V1.0 | 2026-07-11

请把当前目录作为项目根目录执行。不要跳过预检，不要直接运行所有脚本。

## 最终目标

在本机搭建一套本地优先的数字产品自动化系统：

搜集嵌入式与摄影方向的公开市场信号；

对主题、竞品和用户痛点进行带来源的评分；

将已确认的PRD转成Spec Kit规格与任务；

自动完成代码开发、测试、说明文档和交付包制作；

将图文和视频草稿放入人工审核队列；

永远不自动发布、不自动聊天、不自动交易。

## 已知环境假设

Windows 11 x64。

Docker Desktop使用WSL2后端。

NVIDIA RTX 4070 Super。

项目路径为纯英文且无空格，例如 `D:\Jovi-Automation`。

用户拥有Codex可用账号；OpenClaw模型授权在人工检查点完成。

如果实际环境不一致，请在只读预检报告中说明，不要擅自改系统。

## 阶段A：只读审计

阅读全部根目录说明与`docs/*.md`。

先运行 `python scripts/validate-package.py`，再运行 `scripts/preflight.ps1`；不得自动安装缺失软件。

运行 `scripts/resolve-versions.ps1`，生成 `deploy/repositories.lock.json`。

检查：磁盘、端口、WSL版本、Docker状态、Node/Python/uv/Git、GPU、网络和目录权限。

对每个第三方仓库读取当前官方README、Release、License和Security。

输出 `logs/phase-a-audit.md`。

如有严重风险，停止；否则提交执行计划。

## 阶段B：核心Docker服务

检查 `deploy/docker-compose.core.yml` 与当前n8n、PostgreSQL、changedetection.io兼容性。

将已验证的镜像Tag或Digest写入`.env`和锁文件。

执行 `scripts/bootstrap.ps1` 生成密钥和本地目录。

运行 `scripts/start-core.ps1`。

运行 `scripts/healthcheck.ps1`。

验证所有端口仅绑定127.0.0.1。

导出容器配置和日志摘要到`logs/phase-b-core.md`。

## 阶段C：OpenClaw、Spec Kit与Skill

按官方稳定版本安装OpenClaw；优先使用官方推荐的Node版本和onboard守护进程方式。

到模型登录或消息渠道绑定时暂停，提示用户完成。

配置工作区为本项目`workspace`；非主会话启用Docker沙箱。

安装Spec Kit，并在`workspace/products/embedded/modbus-toolkit`初始化Codex skills模式。

确认Codex从`.agents/skills/`发现9个Skill；确认同一组Skill位于`workspace/skills/`供OpenClaw使用，并逐个安全审查。

运行 `openclaw doctor` 并记录结果。

输出 `logs/phase-c-agents.md`。

## 阶段D：自动化工作流

使用`n8n-skills`或等价的严格工作流开发方式，将`automation_specs/*.yaml`实现为n8n工作流。

最低工作流：

每日趋势简报；

竞品/规则页面变更；

产品开发任务入队；

人工审核闸门；

交付包生成与隔离；

健康检查与备份提醒。

要求：

每个工作流先在测试数据上验证。

工作流默认禁用，验证后逐个启用。

外部动作只能生成草稿或写入review-queue。

n8n凭证必须使用Credential Store，不得出现在JSON导出中。

输出工作流JSON到`deploy/n8n-workflows/`并写测试报告。

## 阶段E：第一个产品MVP

以`Modbus RTU诊断与模板工具包`为第一个完整演示。

阅读`context/source_docs/04_PRD_嵌入式知识产品_MVP.docx`和`context/PRODUCT_CONTEXT.md`。

使用Spec Kit生成constitution、spec、plan和tasks。

用户未提供目标板卡前，先实现与MCU无关的主机侧部分：

- Modbus帧解析； - CRC16/Modbus； - 异常码解释； - Python测试向量； - 文档网站； - License清单。

MCU工程必须等用户明确GD32/STM32型号、IDE和编译器后再进入硬件相关实现。

生成Alpha包到`workspace/review-queue`，不得自动发布。

## 阶段F：可选视频模块

只有核心系统稳定后，才安装MoneyPrinterTurbo。

优先使用官方Release或锁定镜像，不直接追随latest。

GPU启用前验证Docker可见NVIDIA GPU。

仅使用原创/授权素材；输出必须进入review-queue。

不配置自动上传或平台账号。

## 验收

执行`tests/smoke_tests.md`与`tests/acceptance_matrix.csv`，输出：

`FINAL_DEPLOYMENT_REPORT.md`

`SECURITY_REVIEW.md`

`ROLLBACK_RUNBOOK.md`

`LOCKED_VERSIONS.md`

`STATUS.md`

只有P0验收全部通过，才报告“第一版完成”。

# 详细验收标准

## P0必须通过

端口只绑定本机。

Git和日志没有密钥。

n8n和changedetection健康。

数据库重启后数据保留。

无批准文件时，产物无法进入approved。

产物修改后，旧批准失效。

OpenClaw doctor无严重问题。

非主Agent无法越过工作区。

备份和隔离恢复演练成功。

自动发布和消息功能均未配置。

## Codex交付物

最终部署报告。

版本锁文件。

Compose实际渲染结果。

安全审查报告。

工作流JSON与测试记录。

备份恢复报告。

回滚手册。

未完成事项和需要用户决定的清单。

## 失败处理

P0失败时，不得通过“暂时忽略”结束任务。应将失败项标记为阻塞，停止后续阶段，提供最小修复步骤和可验证的重测方法。

# 调查来源

S01 OpenClaw：官方README：推荐Node 24/22.19+、onboard守护进程、工作区Skill与非主会话Docker沙箱。https://github.com/openclaw/openclaw

S02 Spec Kit：官方README：uv安装、Codex集成、constitution/specify/plan/tasks/implement流程。https://github.com/github/spec-kit

S03 n8n：官方README：Docker自托管、PostgreSQL集成、fair-code许可。https://github.com/n8n-io/n8n

S04 n8n-skills：14个n8n专用技能、路由和Hooks；MIT许可证。https://github.com/czlonkowski/n8n-skills

S05 TrendRadar：Docker Compose、关键词/AI配置、MCP服务；GPL-3.0。https://github.com/sansan0/TrendRadar

S06 changedetection.io：Docker部署、网页变更监控与Webhook；Apache-2.0。https://github.com/dgtlmoon/changedetection.io

S07 MoneyPrinterTurbo：Docker部署、视频生成API、GPU配置建议；MIT许可证。https://github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo

S08 MkDocs：Markdown静态文档生成器；BSD-2-Clause。https://github.com/mkdocs/mkdocs

S09 Microsoft WSL：Windows通过wsl --install安装WSL 2。https://learn.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install

S10 Docker Desktop：Windows WSL 2后端与系统要求。https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

S11 NVIDIA Container Toolkit：Docker NVIDIA运行时配置。https://docs.nvidia.com/datacenter/cloud-native/container-toolkit/latest/install-guide.html

S12 Codex官方文档：AGENTS.md、Skills、WSL、非交互模式与安全/审批。https://learn.chatgpt.com/docs