项目总览与文档索引

从市场验证到产品上线的标准化执行资料包

| 项目 | Jovi 嵌入式与摄影数字产品项目 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编制日期 | 2026年7月11日 |
| 文档状态 | 可执行草案 / 待市场验证 |

用途：用于个人数字产品项目的立项、验证、开发、上线与复盘。

# 1. 项目决策摘要

建议立项：采用“双产品线、两阶段验证”策略：嵌入式线优先销售可编译模板、诊断工具与技术服务；摄影线优先销售原创预设、练习RAW、机位指南与点评服务。严禁把未经授权的网课、破解软件、账号或他人素材作为商品。

第一阶段不追求全自动经营，而是建立“内容获客—闲鱼成交—人工审核—标准化交付”的半自动闭环。Codex只进入资料整理、代码生成、测试、文案和打包环节；发布、报价、承诺、收款、退款与最终交付保留人工确认。

# 2. 文档包结构与阅读顺序

| 编号 | 文件 | 核心用途 | 使用时点 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-00 | 项目总览与文档索引 | 明确目标、边界、阶段门和文件用途 | 先读 |
| DOC-01 | 市场调研与机会评估报告 | 判断平台、需求、竞争、资源可得性和机会优先级 | 立项前 |
| DOC-02 | 用户调研方案与访谈问卷 | 用真实用户验证需求、价格与交付形式 | 第1-3周 |
| DOC-03 | 产品组合与商业模式设计 | 确定产品阶梯、渠道、定价假设和单位经济 | 调研后 |
| DOC-04 | PRD：嵌入式知识产品MVP | 指导首个嵌入式产品开发与验收 | 第3-6周 |
| DOC-05 | PRD：摄影数字产品MVP | 指导首个摄影产品开发与验收 | 第3-6周 |
| DOC-06 | 渠道上线与内容运营方案 | 安排B站/小红书/抖音/闲鱼的角色和内容节奏 | 第4周起 |
| DOC-07 | 90天执行计划与SOP | 按周执行、复盘、决策和处理异常 | 持续使用 |
| DOC-08 | 版权合规与风险控制手册 | 发布前审核权利、平台、隐私和售后风险 | 每次发布前 |
| XLS-01 | 执行管理看板 | 任务、KPI、内容、调研、实验、收入和风险跟踪 | 每周更新 |

# 3. 项目边界

允许：原创课程、原创代码、原创文档、原创照片与预设、取得商业授权的素材、合规使用的开源组件、技术咨询与适配服务。

谨慎：使用公司任职期间完成的代码、使用客户工程、引用第三方源码、使用免费字体/照片/音乐、提供远程调试。必须先确认权利与许可证。

禁止：盗版网课、破解软件、激活工具、共享账号、未经许可的源码/电子书/插件/预设、绕平台风控、自动批量私信、虚假宣传和无法验证的“永久更新”。

# 4. 标准阶段门

| 阶段门 | 要完成的工作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| G0 立项 | 确认时间预算、产品线和合规红线 | 每周可投入≥8小时；不依赖盗版资源 |
| G1 问题验证 | 完成用户访谈和竞品抽样 | 每条产品线至少10名合格访谈；≥60%确认真实痛点 |
| G2 付费验证 | 用预售或小规模服务验证价格 | 至少5个真实付费订单或明确拒绝原因 |
| G3 MVP验收 | 产品可用、可交付、可支持 | 验收项100%通过；无高风险版权缺口 |
| G4 上线 | 完成商品页、内容、客服和交付SOP | 支付、交付、退款、版本记录均可追溯 |
| G5 扩张 | 复制有效渠道和产品 | 连续4周贡献毛利为正，售后时间可控 |

# 5. 默认资源与预算假设

| 项目 | 默认假设 |
| --- | --- |
| 人员 | 个人主理；Codex辅助；必要时采购设计/法务审阅 |
| 硬件 | 现有Windows电脑与RTX 4070 Super，嵌入式开发板和摄影器材 |
| 初始现金预算 | 0-3000元，优先用于样品、存储备份、域名/工具与必要授权 |
| 时间预算 | 每周8-12小时；90天形成两个MVP和稳定发布节奏 |
| 收入目标 | 先验证10-30个真实付费订单，不把“月入”作为首轮成功标准 |

# 6. 每周使用方式

周一：打开执行看板，确认本周唯一最高优先级结果。

周三：检查访谈、开发、内容和合规阻塞项。

周五：更新KPI、实验结果、收入成本和风险登记。

周日：根据DOC-07的决策规则决定继续、调整、暂停或下架。