# 执行摘要

Jovi Automation V3.0是可以直接交给Codex的完整工程，不是单纯文档集合。它使用“结构化上下文保存决策、脚本作为唯一入口、测试作为证据、用户回执作为权限”的方式，让Codex在不依赖当前聊天的情况下继续执行。

最终决策：保留E:\project\xianyu-auto-reply作为独立闲鱼执行适配器；Jovi Automation不复制其数据库、不接管Cookie、不平行重做后台。

# 1. 用户从零开始的操作

## 1.1 校验和解压

校验ZIP旁的SHA256文件，然后解压到：

E:\project\jovi-automation

两个工程应并列：

E:\project\
├── jovi-automation\
└── xianyu-auto-reply\

## 1.2 备份闲鱼工程

在任何变更前备份数据库、配置、浏览器状态、Compose和Git状态。秘密和用户数据不能进入Jovi工程或聊天。

## 1.3 打开Codex

将E:\project\jovi-automation作为工程根目录。审阅并信任项目Hook，必要时给闲鱼目录增加只读根。

## 1.4 发送固定指令

复制CODEX_START_PROMPT.txt全文。Codex第一次只运行：

.\scripts\00-run-readonly-audit.ps1 `
  -XianyuRepoPath 'E:\project\xianyu-auto-reply'

## 1.5 审阅并批准

第一次执行结束后查看：

reports/package-static-tests/
reports/phase-a/
reports/xianyu/x0/
reports/gates/GATE_A_PLAN.json
STATUS.md

推荐先只批准Track P。批准Track I是独立决定。

# 2. 工程已包含的上下文

| 模块 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 项目记忆 | PROJECT_STATE.json、对话摘要、已完成工作 | Codex无需原聊天即可继续 |
| 商业资料 | 市场、用户、渠道和商业模式 | 保持业务目标 |
| PRD | 嵌入式和摄影MVP | 指导产品实现 |
| 技术复核 | 开源、科研、Agent和嵌入式测试路线 | 避免重复选型 |
| 产品Alpha | 可运行的Modbus主机侧工具 | 不从零开发 |
| Codex治理 | AGENTS、Skill、Hook、阶段门 | 控制权限与顺序 |
| 基础设施 | Compose、备份、恢复和健康检查 | 后续确定性自动化 |
| 闲鱼接入 | X0-X4、候选包和人工批准 | 复用现有实践同时隔离风险 |
| QA | 离线合成测试、验收矩阵 | 先证据后结论 |

# 3. 两条独立轨道

## Track P：产品快速轨道

运行现成Modbus Alpha
→ 改进测试和文档
→ 用户访谈和内测
→ 商品与内容草稿
→ 付费验证

不依赖Docker和n8n。

## Track I：基础设施轨道

锁定镜像
→ PostgreSQL和n8n
→ 健康检查
→ 备份和隔离恢复
→ 公开研究流水线

只有出现真实重复工作后再启用。

# 4. 为什么不能一次性全自动

闲鱼工程包含登录状态、订单、买家消息、自动回复、发货和浏览器自动化。让Codex直接获得整个目录和真实执行权，会同时扩大隐私、账号、平台、许可证和交易风险。

本工程把“产生候选内容”和“执行真实交易”分成两个信任域。每个写阶段需要绑定计划SHA256和轨道的用户回执；文件变化后旧批准失效。

# 5. Codex阶段输出

每个阶段至少输出：

事实和版本；

计划和SHA256；

执行命令和变更；

测试和负向测试；

安全、许可证和隐私；

回滚方法；

证据路径；

更新后的状态；

下一阶段停止点。

# 6. 用户不可交给Codex的内容

Cookie、浏览器Profile和闲鱼管理员密码；

买家消息、订单隐私和卡密；

支付、退款和API秘密；

公司、客户和雇主代码；

未授权课程、软件和摄影素材。

# 7. 当前状态与完成定义

交付包准备工作已经完成，状态为：

READY_FOR_CODEX_PHASE_0_A_X0

本地部署只有在目标电脑完成环境审计、产品测试、必要服务启动、备份恢复和X2合成演练后，才能写为DEPLOYED_AND_VERIFIED。