# 1. Codex总原则

Codex使用包内上下文，不重新进行广泛调研。每个阶段先读取当前状态、验证回执、执行限定范围、生成证据、更新状态并停止。

# 2. Phase 0/A/X0

第一次只运行：

.\scripts\00-run-readonly-audit.ps1 `
  -XianyuRepoPath 'E:\project\xianyu-auto-reply'

产物：

包验证和离线测试；

本机能力报告；

易变上游版本报告；

X0脱敏报告；

GATE_A_PLAN.json和SHA256；

更新后的状态。

完成后必须停止。

# 3. GATE_A分轨道

GATE_A.P → 产品快速轨道
GATE_A.I → 基础设施轨道

回执分别为：

workspace/approvals/GATE_A.P.approval.json
workspace/approvals/GATE_A.I.approval.json

# 4. Track P

前置：验证Track P回执。

使用现有products/modbus-rtu-toolkit/，执行：

单元测试和CLI示例；

代码、规格、SBOM和许可证审查；

补充真实报文和错误测试；

构建Alpha ZIP、SHA256和报告；

生成访谈、商品和内容草稿；

写入review-queue；

更新状态并停止。

不启动Docker，不修改闲鱼工程，不做板级猜测。

# 5. Track I

前置：验证Track I回执。

刷新正式Release并锁定镜像Tag/RepoDigest；

用户审阅.env并输入秘密；

启动PostgreSQL和n8n；

健康检查和本机端口检查；

备份数据库、n8n数据和加密密钥；

隔离临时恢复；

按需启用changedetection；

生成报告并停止。

# 6. X1/X2

X1只在Jovi报告目录生成并行加固提案，不覆盖闲鱼文件。X2只用合成数据运行候选包和AI回复正负向测试。

# 7. X3/X4

Codex只生成固定回复和单SKU导入候选。用户本人在闲鱼后台启用；Codex不能代替用户点击、调用写API或修改数据库。

# 8. 研究和内容

公开研究任务只输出带来源的证据卡和审核草稿。Docling和PaperQA2仅处理用户有权处理的材料。内容和视频都先进入review-queue，不自动发布。

# 9. 报告格式

每阶段报告包含范围、输入、版本、命令、结果、失败、风险、许可证、变更、测试、回滚、证据、计划SHA256和停止点。