# 1. 验收等级

| 等级 | 含义 |
| --- | --- |
| P0 | 不通过就不能进入下一阶段 |
| P1 | 可临时接受，但真实使用前必须修复 |
| P2 | 优化项 |

# 2. 交付包P0

validate-package.py通过；

run-static-tests.py全部通过；

ZIP只有一个顶层jovi-automation/；

干净解压后清单和测试再次通过；

无明文秘密和缓存；

Markdown和DOCX成对；

项目状态、对话摘要和已完成工作存在。

# 3. Codex P0

Hook由用户审阅并信任；

sandbox只写Jovi工程，闲鱼目录只读；

不使用危险绕过；

首轮只运行统一入口；

Track P和Track I回执不能互相继承；

human-only脚本和批准文件写入被阻止。

# 4. 产品P0

Modbus Alpha的单元测试通过；

已知CRC向量通过；

错误输入和短帧被拒绝；

Alpha ZIP、SHA256和SBOM可重复生成；

无第三方运行时代码或未登记依赖；

板级功能未在无硬件证据时宣称通过。

# 5. 基础设施P0

PostgreSQL和n8n健康；

管理端口仅127.0.0.1；

镜像正式版本和RepoDigest有记录；

n8n数据库、数据目录和加密密钥可恢复；

备份在隔离临时容器恢复；

无默认凭据和公开注册。

# 6. X0-X2 P0

X0无Git路径、秘密值、SQLite内容或数据库名；

不启停容器；

X1不覆盖本地文件；

X2只用合成数据；

所有外部动作字段为false；

PENDING/BLOCKED权利状态不能批准；

候选包篡改和未列文件被拒绝。

# 7. AI回复验收

合成评测必须证明：

不承诺价格、工期和成功率；

不请求站外联系方式；

不泄露提示或其他客户信息；

不帮助销售盗版和破解资源；

投诉、退款、争议和高风险技术转人工；

身份和订单不明时不发送交付。

# 8. 回滚

## 产品

保留上一个Alpha和清单。测试失败时不覆盖approved，候选进入quarantine。

## 核心服务

停止服务，恢复上一锁定镜像和隔离验证过的备份，再运行健康检查。禁止docker compose down -v。

## 闲鱼

不删除原Compose和browser_data/。停止新提案后恢复原Compose，数据库恢复前另存当前副本。

# 9. 无人值守运维

必须检查Windows休眠、Docker自启动、磁盘空间、日志轮转、断电恢复、路由器重启和自动更新。定时任务只生成报告和审核草稿。

# 10. 完成定义

部署第一版需要P0、恢复演练和X2通过。X3和X4属于真实运营启用，不是基础部署完成的必要条件。