# 1. 目标

在14天内完成第一个可测试、可演示、可报价的嵌入式数字产品，而不是先投入全部时间建设自动化基础设施。

# 2. 两条轨道

| 轨道 | 目标 | 是否阻塞Alpha |
| --- | --- | --- |
| Track P | 产品、测试、文档、访谈、商品草稿 | 否，优先执行 |
| Track I | PostgreSQL、n8n、监控、备份恢复 | 否，按需要启用 |

两个轨道使用独立批准回执。批准Track P不授权Docker部署，批准Track I不授权产品或闲鱼动作。

# 3. 14天执行节奏

## 第1-2天

完成Phase 0/A/X0；

审阅包内Modbus Alpha；

运行12项主机侧单元测试；

确认产品支持范围和不能承诺事项。

## 第3-5天

扩展真实错误样例；

完善CLI、错误提示、文档、SBOM和打包；

生成Alpha ZIP和SHA256；

准备用户访谈和内测材料。

## 第6-7天

至少完成5次目标用户访谈；

记录最近真实故障、耗时、替代方案和付费行为；

测试不同入口价格表达。

## 第8-10天

完成3-5名内测；

生成B站、小红书和抖音内容草稿；

将重复问题沉淀为FAQ和自检。

## 第11-12天

至少满足一项：

1个真实小额付费；

3个明确付费意向；

2名内测用户愿意购买正式版。

不满足时应收缩功能或重新验证痛点，而不是继续增加基础设施。

## 第13-14天

根据真实重复工作决定是否批准Track I。

# 4. Codex定时任务原则

定时任务只适合：

公开来源变化检查；

本地产品测试；

文档一致性检查；

许可证和密钥扫描；

生成待审核报告。

定时任务不得：

登录或操作真实闲鱼账号；

发送真实消息；

自动发货、改价或退款；

自动处理验证；

自行批准候选产物。

# 5. 推荐定时任务

| 任务 | 频率 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 产品测试 | 每晚 | reports/scheduled/product-tests/ |
| 密钥扫描 | 每晚 | reports/scheduled/security/ |
| 公开来源变化 | 每天一次 | workspace/review-queue/research/ |
| 文档与清单一致性 | 每周 | reports/scheduled/package-integrity/ |
| 备份健康 | 每周 | reports/scheduled/backup-health/ |

定时结果只能进入审核队列，失败时记录并停止，不自动补救高风险动作。

# 6. 14天完成标准

Modbus Alpha可重复测试和打包；

文档、许可证、SBOM和SHA256齐全；

至少5次用户访谈；

得到真实付费或明确付费意向；

基础设施是否部署由真实需求决定；

闲鱼真实自动动作仍受用户控制。